|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv naručitelja: Općina Koprivnički Bregi** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Godina: 2023** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a** | **Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)** | **Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)** | **Posebni režim nabave** | **Predmet podijeljen na grupe** | **Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum** | **Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Vrijedi od** | **Vrijedi do** | **Napomena** | **Status promjene** |
| 1 | 1/23 | Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze - spoj Koprivnički Bregi - Glogovac | 71320000-7 | 13.270,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | prvi kvartal 2023. | 90 radnih dana od ishođenja posebnih uvjeta | 16.06.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 1/23 | Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze - spoj Koprivnički Bregi - Glogovac | 71320000-7 | 20.232,80 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | prvi kvartal 2023. | 90 radnih dana od ishođenja posebnih uvjeta | 25.04.2023 | 16.06.2023 |  |  |
| 1/23 | Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze - spoj Koprivnički Bregi - Glogovac | 71320000-7 | 7.432,80 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | siječanj 2023. | 45 radnih dana od ishođenja posebnih uvjeta | 23.01.2023 | 25.04.2023 |  |  |
| 2 | 2/23 | Izgradnja dječjeg igrališta u Koprivničkim Bregima - faza I | 45236210-5  | 45.869,00 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Ugovor | DA | veljača 2023. | 120 dana od dana sklapanja ugovora | 23.01.2023 |  | Natječaj je prijavljen na tip opereacije 3.1.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo" LRS LAG "Podravina" |  |
| 3 | 3/23 | Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada | 44618000-5 | 29.300,00 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 60 dana od sklapanja ugovora | 23.01.2023 |  | Nabava se sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učikovitost |  |
| 4 | 4/23 | Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Bregi | 45233141-9  | 26.545,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora | 23.01.2023 |  |  |  |
| 5 | 5/23 | Nabava usluge deratizacije za područje Općine Koprivnički Bregi | 90923000-3 | 3.185,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | veljača 2023. | 60 dana od dana sklapanja ugovora | 23.01.2023 |  |  |  |
| 6 | 6/23 | Nabava usluge izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi | 71410000-5 | 10.617,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | DA | Ugovor | NE | drugi kvartal 2023. | 18 mjeseci | 25.04.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 6/23 | Nabava usluge izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi | 71410000-5 | 10.617,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | DA | Ugovor | NE | travanj 2023. | 18 mjeseci | 23.01.2023 | 25.04.2023 |  |  |
| 7 | 7/23 | Izrada projektne dokumnetacije za rekonstrukciju (adaptaciju) Društevnog doma u Glogovcu | 71320000-7 | 15.970,40 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | DA | rujan 2023. | 6 mjeseci od potpisa Ugovora | 25.04.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 7/23 | Izrada projektne dokumnetacije za rekonstrukciju (adaptaciju) Društevnog doma u Glogovcu | 71320000-7 | 6.370,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | DA | lipanj 2023. | 6 mjeseci od potpisa Ugovora | 23.01.2023 | 25.04.2023 |  |  |
| 8 | 8/23 | Izrada projektne dokumnetacije za izgradnju multifunkcionalnog objekta | 71320000-7 | 26.530,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | DA | lipanj 2023. | 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora | 25.04.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 8/23 | Izrada projektne dokumnetacije za izgradnju multifunkcionalnog objekta | 71320000-7 | 6.370,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | DA | lipanj 2023. | 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora | 23.01.2023 | 25.04.2023 |  |  |
| 9 | 9/23 | Radovi na uređenju šetnice od izvora vode do rudarskog okna i samog rudarskog okna u naselju Glogovac, projekt "Putevima podravskih rudara" | 45233161-5 | 77.500,00 | Otvoreni postupak | Projektni natječaj | NE | Ugovor | DA | tijekom 2023. | 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora | 23.01.2023 |  | Nabava radova na projektu provesti će se u slučaju financiranja projekta od strane EU fondova |  |
| 10 | 10/23 | Radovi na rekonstrukciji (adaptaciji) Društvenog doma u Jeduševcu | 45262700-8  | 59.500,00 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Ugovor | DA | tijekom 2023 | 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora | 23.01.2023 |  | Nabava radova na projektu rekonstrukcije (adaptacije) Društvenog doma u Jeduševcu provesti će se samo ukoliko projekt bude financiran sredstvima EU fondova |  |
| 11 | 11/23 | Nabava radnih bilježnica za učenike od 1. - 8. razreda, polaznike Osnovne škole Koprivnički Bregi | 22111000-1  | 8.500,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Narudžbenica | NE | srpanj 2023 | 60 dana od dana dostave narudžbenice | 23.01.2023 |  |  |  |
| 12 | 12/23 | Radovi na uređenju autobusnih stajališta i postavljanju nadstrešnica na području Općine Koprivnički Bregi | 45222000-9  | 3.185,00 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Narudžbenica | NE | tijekom 2023. | 3 mjeseca od dostave narudžbenice | 23.01.2023 |  |  |  |
| 13 | 13/23 | Izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Glogovac, dionica 1, Ulica S. Radića (od Koprivničke ulice do kčbr. 472 k.o. Glogovac u dužini 750 m) | 45233161-5 | 79.633,00 | Otvoreni postupak | Projektni natječaj | NE | Ugovor | DA | tijekom 2023. | 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora | 23.01.2023 |  | Nabava će se provoditi u slučaju financiranja projekta od stane EU fondova (ITU mehanizam) |  |
| 14 | 14/23 | Nabava opreme za park u Glogovcu | 39151000-5  | 6.370,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Narudžbenica | NE | Tijekom 2023. | 60 dana od dana dostave narudžbenice | 23.01.2023 |  |  |  |
| 15 | 15/23 | Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Glogovac (Ulica Stjepana Radića i Dugačko brdo) | 45233220-7  | 66.317,25 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Ugovor | NE | srpanj 2023. | 6 mjeseci od uvođenja u posao | 07.07.2023 |  |  | Izmijenjena |
| 15/23 | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u naselju Jeduševac - projekt izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Jeduševac | 45233220-7  | 35.039,00 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Ugovor | NE | tijekom 2023. | 6 mjeseci od uvođenja u posao | 23.01.2023 | 07.07.2023 |  |  |
| 16 | 16/23 | Radovi na uređenju parka u Koprivničkim Bregima | 45000000-7 | 7.432,00 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Ugovor | NE | tijekom 2023. | 6 mjeseci od uvođenja u posao | 23.01.2023 |  |  |  |
| 17 | 17/23 | Asfaltiranje staza na grobljima | 45233161-5 | 8.602,00 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Ugovor | NE | tijekom 2023. | 60 dana od dana sklapanja ugovora | 23.01.2023 |  |  |  |
| 18 | 18/23 | Ugradnja solarnih panela na objekte javne namjene | 09331200-0  | 10.617,00 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Ugovor | NE |  | tijekom 2023. | 23.01.2023 |  | Nabava će se provoditi samo u slučaju fianciranja projekta iz EU fondova |  |
| 19 | 19/23 | Nabava komunalne opreme (Traktorski malčeri za košnju trave - stražnji - bočno podesivi, za održavanje zelenih površina) | 16311000-8 | 21.236,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | tijekom 2023. | 30 dana od sklapanja Ugovora | 23.01.2023 |  |  |  |
| 20 | 20/23 | Radovi na uređenju javnih zelenih površina uz pješačke staze | 45000000-7 | 7.433,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Narudžbenica | NE | tijekom 2023. | 3 mjeseca od dostave narudžbenice | 23.01.2023 |  |  |  |
| 21 | 21/23 | Nabava komunalne opreme - traktor | 16700000-2  | 21.236,00 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Ugovor | DA | tijekom 2023. | 60 dana od dana sklapanja ugovora | 23.01.2023 |  | Nabava će se provesti u slučaju financiranja projekta iz EU fondova (putem natječaja LAG-a Podravina) |  |
| 22 | 22/23 | Nabava uređaja za klimatizaciju za Društveni dom u Koprivničkim Bregima | 39717200-3 | 8.494,00 | Postupak jednostavne nabave | Projektni natječaj | NE | Narudžbenica | NE | Tijekom 2023. | 30 dana od dostave narudžbenice | 23.01.2023 |  |  |  |
| 23 | 23/23 | Usluge zbrinjavanja napuštenih životinja i higijeničarko-veterinarska služba | 85200000-1 | 9.556,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | drugi kvatal 2023 | 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora | 25.04.2023 |  |  | Dodana |
| 24 | 24/23 | Nabava električne energije | 09310000-5  | 9.556,00 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Okvirni sporazum | NE | tijekom 2023 | 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora | 25.04.2023 |  | Nabavu temeljem Sporazuma provodi REA Sjever kao postupak objedinjene nabave | Dodana |

 |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene plana: 07.07.2023 11:43** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum objave plana nabave: 23.01.2023 11:27** |

 |  |