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Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 5. sjednici održanoj 16. studenoga 2021. donijelo je 

P R O G R A M

o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu
I.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi u 2021. godini  („Službeni glasnik Koprivničko križevačke županije“ broj 28/20) (u daljnjem tekstu: Program) točka III. mijenja se i glasi:

„Procijenjeni troškovi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura, uklanjanje i izmještanje postojećih građevina i nasada, sanacija zemljišta, izrada projekata i druge dokumentacije, ishođenje akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevine komunalne infrastrukture, građenje i provedba stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture i evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama.
1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
1.1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Koprivnički Bregi – ulica Braće Radića – DIONICA I - 500.000,00 kuna.
       Izvori financiranja:
                          
 - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije        
150.000,00 kuna,          


 - Proračun Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu            

131.000,00 kuna,


 - Šumski doprinos






200.000,00 kuna,

 - Komunalna naknada






  19.000,00 kuna.
                 
	Naziv ulice
	Dužina (m)
	Iznos

	Naselje Koprivnički Bregi – Ulica Braće Radića-
DIONICA 1
	505
	500.000,00


CILJ: Izgradnja komunalne infrastrukture, uređenje ulice, veća prometna sigurnost.      
MJERLJIVOST CILJA: Poboljšanje uvjeta mobilnosti, sprječavanje prometnih nesreća.

1.2. Izrada projektne dokumentacije „Izgradnja pješačko – biciklističke staze u naselju Glogovac – ulica Stjepana Radića - DIONICA I“ - 46.000,00 kuna.
       Izvori financiranja:

 - Proračun Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu



47.000,00 kuna.
	Naziv projekta
	Projektna dokumentacija
	Iznos

	Naselje Glogovac – Ulica Stjepana Radića – DIONICA 1
	Izrada projektne
dokumentacije
	47.000,00


CILJ: Izgradnja komunalne infrastrukture, uređenje ulice, veća prometna sigurnost.      
MJERLJIVOST CILJA: Poboljšanje uvjeta mobilnosti, sprječavanje prometnih nesreća.

1.3. Izrada projektne dokumentacije „Izgradnja pješačko – biciklističke staze u naselju Glogovac – ulica Stjepana Radića - DIONICA II“ - 40.000,00 kuna.

       Izvori financiranja:

 - Proračun Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu



40.000,00 kuna.

	Naziv projekta
	Projektna dokumentacija
	Iznos

	Naselje Glogovac – Ulica Stjepana Radića – DIONICA 1
	Izrada projektne

dokumentacije
	40.000,00


CILJ: Izgradnja komunalne infrastrukture, uređenje ulice, veća prometna sigurnost.      
MJERLJIVOST CILJA: Poboljšanje uvjeta mobilnosti, sprječavanje prometnih nesreća.“.
C. FINANCIRANJE OSTVARIVANJA PROGRAMA

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

„Ukupni procijenjeni troškovi iz točke III. ovog Programa iznose 587.000,00 kuna, a financirat će se iz slijedećih izvora:

1. Opći prihodi i primici





218.000,00 kuna,
 
2. Šumski doprinos          



            200.000,00 kuna,

      3.   Komunalna naknada





  19.000,00 kuna,

      4.   Pomoći iz drugih Proračuna




150.000,00 kuna.
III.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 363-05/21-01/03
URBROJ: 2137/08-21-1
Koprivnički Bregi, 16. studenoga 2021.



                                          


             






 




          PREDSJEDNIK:   
                                                      Siniša Maroševac, v.r.






                         

