[bookmark: _GoBack]	Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi  29 .  svibnja  2020. godine podnosi:
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA  RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE
Članak 1.
Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan)  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvaren je  kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture
Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE


	Projekt
	Plan 2019.
	Ostvarenje za razdoblje 1.siječnja  do 30. lipnja 2019
	Indeks
	Pokazatelj rezultata
	Organizacijska klasifikacija
Razdjel  Glava
	Programska klasifikacija naziv


	K100001
Pješačko-
biciklističke
staze u naselju  Koprivnički Bregi
	  450.000
	445.957
	99,10
	Izgrađena je pješačka staza duljine 525,89m
u ulici Matije Gupca u naselju Koprivnički Bregi . 
	002       00201
	Program 13:
1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata




	K100002
Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u naselju Glogovac
	2.500.000
	2.101.073
	84,04
	Izgrađena je pješačko-biciklistička staza i oborinska odvodnja duljine 1004m uz državnu cestu D2 te su  stvoriti uvjeti za sigurno prometovanje pješaka.
	002        00201
	Program 13:
1013-izgradnja 
komunalne infrastrukture i
objekata


	K100011
Izgradnja pješačko-
biciklističkog mosta u 
naselju
Koprivnički Bregi
	  750.000
	332.801
	37,82
	Mostom duljine 25,30 m preko kanala Lipovac, povezati će se  izgrađena pješačka staza  u ulici Matije Gupca u naselju Koprivnički Bregi

	002        00201
	Program 12:
1012-održavanje komunalne infrastrukture




CILJ 3 ŽRS POVEĆATI UČINKOVITOST LJUDSKIH POTENCIJALA I POBOLJŠATI DRUŠTVENI STANDARD
Prioritet: 3-4  Aktivna populacijska politika
Mjera: 3.4-1  Potpora jačanju demografske obnove stanovništva
	K100010 Dogradnja vrtića
	497.000
	497.006
	100
	Dogradnjom vrtića (jedna prostorija  i terasa) poboljšani su uvjeti boravka djece u vrtiću
i stvoreni su uvjeti za mješovitu jasličku grupu za djecu polaznike u dobi od 2-4 godine.
Povećan je broj djece u vrtiću.

	002       00201
	Program 8:
1008- Predškolski odgoj
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