Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi  29 .  svibnja  2020. godine podnosi:

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA  RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2019. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan)  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvaren je  kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture

Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE

| Projekt | Plan 2019. | Ostvarenje za razdoblje 1.siječnja do 30. lipnja 2019 | Indeks | Pokazatelj rezultata | Organizacijska klasifikacija Razdjel Glava | Programska klasifikacija naziv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100001 Pješačko- biciklističke staze u naselju Koprivnički Bregi | 450.000 | 445.957 | 99,10 | Izgrađena je pješačka staza duljine 525,89m u ulici Matije Gupca u naselju Koprivnički Bregi . | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100002 Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u naselju Glogovac | 2.500.000 | 2.101.073 | 84,04 | Izgrađena je pješačko-biciklistička staza i oborinska odvodnja duljine 1004m uz državnu cestu D2 te su stvoriti uvjeti za sigurno prometovanje pješaka. | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100011 Izgradnja pješačko- biciklističkog mosta u naselju Koprivnički Bregi | 750.000 | 332.801 | 37,82 | Mostom duljine 25,30 m preko kanala Lipovac, povezati će se izgrađena pješačka staza u ulici Matije Gupca u naselju Koprivnički Bregi | 002 00201 | Program 12: 1012-održavanje komunalne infrastrukture |

CILJ 3 ŽRS POVEĆATI UČINKOVITOST LJUDSKIH POTENCIJALA I POBOLJŠATI DRUŠTVENI STANDARD

Prioritet: 3-4  Aktivna populacijska politika

Mjera: 3.4-1  Potpora jačanju demografske obnove stanovništva

| K100010 Dogradnja vrtića | 497.000 | 497.006 | 100 | Dogradnjom vrtića (jedna prostorija i terasa) poboljšani su uvjeti boravka djece u vrtiću i stvoreni su uvjeti za mješovitu jasličku grupu za djecu polaznike u dobi od 2-4 godine. Povećan je broj djece u vrtiću. | 002 00201 | Program 8: 1008- Predškolski odgoj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

KLASA:400-08/20-01/01

URBROJ: 2137/08-20-3

Koprivnički Bregi, 29. svibnja  2020.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario  Hudić