	Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 29. ožujka 2021. godine podnosi:
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA  RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE
Članak 1.
Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan)  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvaren je  kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture
Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE


	Projekt
	Plan 2020.
	Ostvarenje za razdoblje 1.siječnja  do 31. prosinca 2020
	Indeks
	Pokazatelj rezultata
	Organizacijska klasifikacija
Razdjel  Glava
	Programska klasifikacija naziv


	K100002
Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u naselju Glogovac
	235.000,00

	232.372,00
	98,88
	Izgrađena je pješačko-biciklistička staza s oborinskom odvodnjom
duljine 1004m uz državnu cestu D2 te su  stvoriti uvjeti za sigurno prometovanje pješaka i biciklista.
	002        00201
	Program 13:
1013-izgradnja 
komunalne infrastrukture i
objekata


	K100006 Izgradnja parkirališta uz groblje u naselju Glogovc
	626.100,00
	626.089,00
	100
	Izgrađeno je 50 parkirnih mjesta i time povećana sigurnost prometovanja uz groblje.
	002     00201
	Program 13: 1013 Izgradnja komunalne infrastrukture i objekata

	K100011
Izgradnja pješačko-
biciklističkog mosta u 
naselju
Koprivnički Bregi
	492.000,00
	491.775,00
	100
	Izgrađenim mostom duljine 25,30 m preko kanala Lipovac, povezane su  izgrađene pješačka staze u ulici Matije Gupca u naselju Koprivnički Bregi

	002        00201
	Program 12:
1012-održavanje komunalne infrastrukture

	A101212 Uređenje autobusnog stajališta u naselju Glogovac
	13.000,00
	12.500,00
	96,15
	Izrađena je projektna dokumentacija
za uređenje autobusnog stajališta 
	002      00201
	Program 12:
1012-održavanje komunalne infrastrukture


	A101219 Modernizacija nerazvrstanih cesta-naselje Koprivnički Bregi – odvojak od Ulice Matije Gupca do Ulice Vladimira Nazora
	380.000,00
	379.666,00
	99,91
	Obnovljena je cesta dužine 433 m prevlačenjem novom asfaltom masom i time povećana sigurnost prometovanja 
cestom. 
	002     00201
	Program 12: 1012-održavanje komunalne infrastrukture

	A101222-Obnova kolnika LC 26034 naselje Jeduševac
	110.400,00
	110.376,00
	99,98
	Uređena je LC prevlačenjem novom asfaltnom masom dužine 350m širine 4,8m time je povećana sigurnost prometovanja  LC.
	002     00201
	Program 12: 1012 održavanje komunalne infrastrukture


Prioritet: 2-3  Razvoj komunalne infrastrukture
Mjera: 2-3-1  Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda
	K100012- Odvodnja u naselju Jeduševac
	650.000,00
	598.885,00
	92,14
	Izgrađeno je 2078 m sustava odvodnje time su stvoreni uvjeti  za priključak  36 kućanstava na sustav javne odvodnje 
	002       00201
	Program 13:
1013- izgradnja komunalne infrastrukture i objekata
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