Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 29. ožujka 2021. godine podnosi:

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA  RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan)  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvaren je  kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture

Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE

| Projekt | Plan 2020. | Ostvarenje za razdoblje 1.siječnja do 31. prosinca 2020 | Indeks | Pokazatelj rezultata | Organizacijska klasifikacija Razdjel Glava | Programska klasifikacija naziv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100002 Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u naselju Glogovac | 235.000,00 | 232.372,00 | 98,88 | Izgrađena je pješačko-biciklistička staza s oborinskom odvodnjom duljine 1004m uz državnu cestu D2 te su stvoriti uvjeti za sigurno prometovanje pješaka i biciklista. | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100006 Izgradnja parkirališta uz groblje u naselju Glogovc | 626.100,00 | 626.089,00 | 100 | Izgrađeno je 50 parkirnih mjesta i time povećana sigurnost prometovanja uz groblje. | 002 00201 | Program 13: 1013 Izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100011 Izgradnja pješačko- biciklističkog mosta u naselju Koprivnički Bregi | 492.000,00 | 491.775,00 | 100 | Izgrađenim mostom duljine 25,30 m preko kanala Lipovac, povezane su izgrađene pješačka staze u ulici Matije Gupca u naselju Koprivnički Bregi | 002 00201 | Program 12: 1012-održavanje komunalne infrastrukture |
| A101212 Uređenje autobusnog stajališta u naselju Glogovac | 13.000,00 | 12.500,00 | 96,15 | Izrađena je projektna dokumentacija za uređenje autobusnog stajališta | 002 00201 | Program 12: 1012-održavanje komunalne infrastrukture |
| A101219 Modernizacija nerazvrstanih cesta-naselje Koprivnički Bregi – odvojak od Ulice Matije Gupca do Ulice Vladimira Nazora | 380.000,00 | 379.666,00 | 99,91 | Obnovljena je cesta dužine 433 m prevlačenjem novom asfaltom masom i time povećana sigurnost prometovanja cestom. | 002 00201 | Program 12: 1012-održavanje komunalne infrastrukture |
| A101222-Obnova kolnika LC 26034 naselje Jeduševac | 110.400,00 | 110.376,00 | 99,98 | Uređena je LC prevlačenjem novom asfaltnom masom dužine 350m širine 4,8m time je povećana sigurnost prometovanja LC. | 002 00201 | Program 12: 1012 održavanje komunalne infrastrukture |

Prioritet: 2-3  Razvoj komunalne infrastrukture

Mjera: 2-3-1  Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

| K100012- Odvodnja u naselju Jeduševac | 650.000,00 | 598.885,00 | 92,14 | Izgrađeno je 2078 m sustava odvodnje time su stvoreni uvjeti za priključak 36 kućanstava na sustav javne odvodnje | 002 00201 | Program 13: 1013- izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

KLASA:400-08/21-01/01

URBROJ: 2137/08-21-3

Koprivnički Bregi, 29. ožujka 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario  Hudić