Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 11. rujna 2020. godine podnosi:

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan)  za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvaren je  kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture

Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE

| Projekt | Plan 2020. | Ostvarenje za razdoblje 1.siječnja do 30. lipnja 2020 | Indeks | Pokazatelj rezultata | Organizacijska klasifikacija Razdjel Glava | Programska klasifikacija naziv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100001 Pješačko- biciklističke staze u naselju Koprivnički Bregi Ul.Braće Radića | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100002 Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u naselju Glogovac | 235.000,00 | 232.372 | 98,88 | Izgrađena je pješačko-biciklistička staza i oborinska odvodnja duljine 1004m, te su stvoreni uvjeti za sigurno prometova-nje pješaka | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100006 Izgradnja parkirališta uz groblje u naselju Glogovac | 610.000 | 0,00 | 0,00 |  | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100011 Izgradnja pješačko-biciklisti-čkog mosta u naselju Koprivnički Bregi | 492.000,00 | 491.775 | 99,95 | Izgrađen je most duljine 25,30m kojim su povezane pješačke staze u ulici Matije Gupca u naselju Koprivnički Bregi | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| A101212 Uređenje autobusnog stajališta u naselju Glogovac | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 002 00201 | Program 12: 1012-održavnje komunalne infrastrukture |
| A101219 Moderniza-cija nerazvrsta-nih cesta – naselje Koprivnički Bregi – odvojak od ulice Matije Gupca do ulice Vladimira Nazora | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 002 00201 | Program 12: 1012-održavanje komunalne infrastrukture |

Prioritet: 3-3  Razvoj komunalne infrastrukture

Mjera: 2.3-1  Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

| K100012 Sufinanciranje odovodnje u naselju Jeduševac | 650.000,00 | 188.341 | 28,98 | Izgrađeno je 2078m sustava odvodnje | 002 00201 | Program 13: 1013 – izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

KLASA:400-08/19-01/01

URBROJ: 2137/08-19-1

Koprivnički Bregi, 11. rujna 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario  Hudić