	Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 11. rujna 2020. godine podnosi:
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINU
Članak 1.
Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan)  za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvaren je  kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture
Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Projekt
	Plan 2020.
	Ostvarenje za razdoblje 1.siječnja  do 30. lipnja 2020
	Indeks
	Pokazatelj rezultata
	Organizacijska klasifikacija
Razdjel  Glava
	Programska klasifikacija naziv


	K100001
Pješačko-
biciklističke
staze u naselju  Koprivnički Bregi
Ul.Braće Radića
	  150.000,00
	0,00
	0,00

	
	002       00201
	Program 13:
1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata




	K100002
Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u naselju Glogovac
	235.000,00
	232.372
	98,88
	Izgrađena je pješačko-biciklistička staza i oborinska odvodnja duljine 1004m, te su stvoreni uvjeti za sigurno prometova-nje pješaka
	002        00201
	Program 13:
1013-izgradnja 
komunalne infrastrukture i
objekata


	K100006
Izgradnja parkirališta uz groblje u naselju Glogovac
	610.000
	0,00
	0,00
	
	002        00201
	Program 13:
1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata

	K100011
Izgradnja pješačko-biciklisti-čkog mosta u naselju Koprivnički Bregi
	492.000,00
	491.775
	99,95
	Izgrađen je most duljine 25,30m kojim su povezane pješačke staze u ulici Matije Gupca u naselju Koprivnički Bregi
	002        00201
	Program 13:
1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata

	A101212 
Uređenje autobusnog stajališta u  naselju Glogovac
	175.000,00
	0,00
	0,00
	
	002      00201
	Program 12:
1012-održavnje komunalne infrastrukture

	A101219
Moderniza-cija nerazvrsta-nih cesta – naselje Koprivnički
Bregi – odvojak od ulice Matije Gupca do ulice Vladimira Nazora
	380.000,00
	0,00
	0,00
	
	002      00201
	Program 12:
1012-održavanje komunalne infrastrukture



Prioritet: 3-3  Razvoj komunalne infrastrukture
Mjera: 2.3-1  Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda
	K100012
Sufinanciranje
odovodnje u naselju Jeduševac
	650.000,00
	188.341
	28,98
	Izgrađeno je 2078m sustava odvodnje
	002      00201
	Program 13:
1013 – izgradnja komunalne infrastrukture i objekata
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