	Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 25 . svibnja  2018. godine podnosi:
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2017. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan) ostvaren je u 2017.godini kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture
Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Projekt
	Plan 2017.
	Ostvarenje 2017
	Indeks
	Pokazatelj rezultata
	Organizacijska klasifikacija
Razdjel  Glava
	Programska klasifikacija naziv

	K100002
Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u naselju Glogovac
	  10.000,00
	8.068,27
	80,68
	Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i  dobivena građevinska dozvola za gradnju
	002       00201
	Program 13:
1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata

	K100004
Izgradnja parkirališta i
nogostupa 
uz groblje u naselju Koprivnički Bregi 
	582.700,00
	582.741,94
	100,01
	Izgrađeno je parkiralište za 50 parkirnih mjesta i izgrađen je nogostup duljine 294 m.
	002        00201
	Program 13:
1013-izgradnja 
komunalne infrastrukture i
objekata

	K100006
Izgradnja parkirališta uz groblje u naselju Glogovac
	25.000,00
	24.750,00
	99,00
	Izrađen je Glavni projekt
Za izgradnju parkirališta
	002        00201
	Program 13:
1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata
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