Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 25 . svibnja  2018. godine podnosi:

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2017. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan) ostvaren je u 2017.godini kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture

Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE

| Projekt | Plan 2017. | Ostvarenje 2017 | Indeks | Pokazatelj rezultata | Organizacijska klasifikacija Razdjel Glava | Programska klasifikacija naziv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100002 Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u naselju Glogovac | 10.000,00 | 8.068,27 | 80,68 | Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za gradnju | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100004 Izgradnja parkirališta i nogostupa uz groblje u naselju Koprivnički Bregi | 582.700,00 | 582.741,94 | 100,01 | Izgrađeno je parkiralište za 50 parkirnih mjesta i izgrađen je nogostup duljine 294 m. | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100006 Izgradnja parkirališta uz groblje u naselju Glogovac | 25.000,00 | 24.750,00 | 99,00 | Izrađen je Glavni projekt Za izgradnju parkirališta | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

KLASA:400-08/18-01/01

URBROJ: 2137/08-18-1

Koprivnički Bregi, 25 . svibnja  2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario  Hudić