Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 29 .  travnja   2019. godine podnosi:

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan) ostvaren je u 2018.godini kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture

Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE

| Projekt | Plan 2018. | Ostvarenje 2018 | Indeks | Pokazatelj rezultata | Organizacijska klasifikacija Razdjel Glava | Programska klasifikacija naziv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100001 Pješačko- biciklističke staze u naselju Koprivnički Bregi | 550.000,00 | 232.724,50 | 42,31 | Pješačka staza-etapa 1 duljine 450m | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100005 Izgradnja parkirališta uz zgradu Općine | 234.000,00 | 232.448,69 | 99,34 | Izgrađeno je parkiralište za 12 parkirnih mjesta | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100006 Izgradnja parkirališta uz groblje u naselju Glogovac | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | Izrađen je Glavni projekt za izgradnju parkirališta i kupljeno je zemljište potrebno za gradnju parkirališta sa 50 parkirnih mjesta | 002 00201 | Program 13: 1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
| K100003 Rekonstruk-cija nerazvrsta-nih cesta u naselju Koprivnički Bregi | 500.000,00 | 331.033,91 | 66,21 | Asfaltirana je nerazvrstana cesta u naselju Koprivnički Bregi „Kolodvorska-JUG“ | 002 00201 | Program 12: 1012-održavanje komunalne infrastrukture |

CILJ 3 ŽRS POVEĆATI UČINKOVITOST LJUDSKIH POTENCIJALA I POBOLJŠATI DRUŠTVENI STANDARD

Prioritet: 3-4  Aktivna populacijska politika

Mjera: 3.4-1  Potpora jačanju demografske obnove stanovništva

| K100010 Dogradnja vrtića | 422.000,00 | 216.326,81 | 51,26 | Dogradnjom vrtića poboljšati će se uvjeti boravka djece u vrtiću | 002 00201 | Program 8: 1008- Predškolski odgoj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

KLASA:400-08/19-01/01

URBROJ: 2137/08-19-1

Koprivnički Bregi, 29 .  travnja  2019.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario  Hudić