	Na  temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 29 .  travnja   2019. godine podnosi:
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan) ostvaren je u 2018.godini kako slijedi:

Cilj 2 ŽRS: POBOLJŠANJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Prioritet  2-2 ŽRS Razvoj prometne infrastrukture
Mjera:2-2-1 RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE


	Projekt
	Plan 2018.
	Ostvarenje 2018
	Indeks
	Pokazatelj rezultata
	Organizacijska klasifikacija
Razdjel  Glava
	Programska klasifikacija naziv


	K100001
Pješačko-
biciklističke
staze u naselju  Koprivnički Bregi
	  550.000,00
	232.724,50
	42,31
	Pješačka staza-etapa 1
duljine  450m
	002       00201
	Program 13:
1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata




	K100005
Izgradnja parkirališta 
uz zgradu Općine
	234.000,00
	232.448,69
	99,34
	Izgrađeno je parkiralište za 12 parkirnih mjesta 
	002        00201
	Program 13:
1013-izgradnja 
komunalne infrastrukture i
objekata


	K100006
Izgradnja parkirališta uz groblje u naselju Glogovac
	40.000,00
	40.000,00
	100,00
	Izrađen je Glavni projekt
za izgradnju parkirališta i kupljeno je zemljište potrebno za gradnju parkirališta sa 50 parkirnih mjesta
	002        00201
	Program 13:
1013-izgradnja komunalne infrastrukture i objekata










	K100003
Rekonstruk-cija nerazvrsta-nih cesta u naselju Koprivnički Bregi
	500.000,00
	331.033,91
	66,21
	Asfaltirana je nerazvrstana cesta  u naselju Koprivnički Bregi 
„Kolodvorska-JUG“
	002        00201
	Program 12:
1012-održavanje komunalne infrastrukture





CILJ 3 ŽRS POVEĆATI UČINKOVITOST LJUDSKIH POTENCIJALA I POBOLJŠATI DRUŠTVENI STANDARD
Prioritet: 3-4  Aktivna populacijska politika
Mjera: 3.4-1  Potpora jačanju demografske obnove stanovništva
	K100010 Dogradnja vrtića
	422.000,00
	216.326,81
	51,26
	Dogradnjom vrtića poboljšati će se uvjeti boravka djece u vrtiću
	002       00201
	Program 8:
1008- Predškolski odgoj
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